מסמך אפיון פרויקט גמר  (Compass Project)

שם הפרויקט:  פרויקט המצפן (Project Compass)מגיש : ראש צוות דאטה אנליסטים.

- תקציר מנהלים ורקע עסקי

במערכות המודיעין של הארגון מצטברים מדי יום אלפי דיווחים טקסטואליים ("טקסט חופשי") המגיעים ממקורות מגוונים (תצפיות, כוחות בשטח, האזנות). חלק ניכר מדיווחים אלו מכיל מידע גאוגרפי קריטי – נ.צ (נקודת ציון). כיום, המידע הזה "כלוא" בתוך המלל ואינו נגיש לתחקור גאוגרפי או להצגה על מפה מבצעית.

הצורך המבצעי: המערכת עיוורת למיקומים שמופיעים בטקסט בלבד. עלינו לחלץ אותם.

מטרת הפרויקט: הקמת תהליך נתונים מקצה-לקצה (End-to-End Data Pipeline) שייקח מידע גולמי ומלוכלך, ינקה אותו, יחקור אותו ויזואלית, יחלץ ממנו נתונים גאוגרפיים בצורה אוטומטית, ולבסוף – יציג המלצה פיקודית האם המודל בשל להטמעה מבצעית.

- מקורות המידע (Data Sources)

לרשותך קובץ נתונים גולמי: raw_mission_data_final.csv (10,000 שורות).

מילון נתונים (Data Dictionary):

- Report_ID, Source_Date, Reporter_ID: מזהים ותאריכים.

- Sector: גזרה (צפון/דרום וכו').

- Report_Urgency, Reliability_Score: דחיפות ואמינות.

- Content_Body: השדה המרכזי לחקירה – תוכן הדיווח המילולי.

- פירוט שלבי העבודה (Milestones)

שלב א': טיוב וניקוי נתונים (Data Cleansing & Logic)

המטרה: סינון "רעשים" והכנת המידע לכניסה למאגר. כלים: SQL / Python.

הנחיות לביצוע:

- סינון טכני: הסר שורות ללא מזהה או עם תוכן קצר מ-5 תווים.

- סינון איכות: הסר דיווחים באמינות F.

- תוצר: טבלה נקייה (STG_CLEAN_REPORTS).

שלב ב': מחקר ויזואלי והקמת דשבורד (EDA & Dashboarding)

המטרה: בניית כלי ניטור שמספר את ה"סיפור" של המידע הגולמי למפקדים. כלי חובה: Qlik (Sense/View). – ניתן לבצע בכל כלי BI שתרצו/ליצור דשבורד בכל פלטפורמה אחרת שאתם מכירים.

הנחיות לביצוע: בשלב זה אינך מתבקש רק "לחקור", אלא להרים מוצר ויזואלי (דשבורד) אינטראקטיבי שיאפשר לי (כלקוח) לתחקר את המידע במידה ולא מתאפשר יכולים לבצע בפלטפורמה אחרת לשמור את הקוד ולצהעלות לצד הקוד צילומי מסך של הדשבורדים. הדשבורד צריך לכלול:

- תמונת מצב עומסים: גרף התפלגות דיווחים לפי ימים ולפי רמת דחיפות.

- ניתוח אמינות: פילוח כמות הדיווחים לפי Reliability_Score

- פוטנציאל מודיעיני: הצגה ויזואלית של כמות הדיווחים המכילים מילות מפתח גאוגרפיות ("נ.צ", "מיקום") לעומת דיווחים כלליים.

- תוצר: קובץ דשבורד Qlik פעיל (לא צילומי מסך!) שמאפשר לבצע חיתוכים (Drill Down) לפי גזרות ויחידות.

שלב ג': פיתוח מנוע החילוץ (Feature Engineering)

המטרה: פיתוח האלגוריתם שמחלץ נ.צ. כלים: Python (Regex).

הנחיות:

- כתוב סקריפט המחלץ רצף של 6 ספרות (נ.צ) מתוך ה-Content_Body.

- חוק עסקי: החילוץ יתבצע רק אם זוהתה "מילת עוגן" לפני המספר (כדי למנוע טעויות).

- שמור את התוצאה בעמודה חדשה: Extracted_Coordinate.

שלב ד': תהליך בקרה ותיוג (Quality Assurance Pipeline)

המטרה: יצירת "אמת קרקע" (Ground Truth) למדידה.

הנחיות:

- צור קובץ CSV (tagging_task.csv) עם מדגם של 100 שורות בלבד (מרובד: 40% עם נ.צ, 40% בלי, 20% מקרי קצה).

- הוסף עמודות Y_N_MODEL (מה המודל אמר) ו-Y_N_TAG (ריק – למילוי ע"י המתייג).

- שלח אליי את הקובץ. אני אחזיר לך אותו מלא ומתוייג. (פיזית לשלוח באמת אליי ותקבלו קובץ מתוייג חזרה)

שלב ה': ניתוח ביצועים (Performance Evaluation)

המטרה: הפקת לקחים לאחר קבלת התיוג.

לאחר שאחזיר לך את הקובץ המתוייג, עליך לחשב:

- מטריצת בילבול: כמה TP, FP, TN, FN התקבלו?

- ניתוח עומק: באילו גזרות (Sector) המודל טעה הכי הרבה? האם יש קשר לסוג המקור?

בהצלחה!

שימו לב שאתם שומרים ושולחים את כל השליפות והקוד שביצעתם במהלך הפרויקט ומצרפים אליו הסברים מלאים של איזו שאילתה נעשה ולמה ואיזה קוד נכתב ולאיזו מטרה.
בנוסף, תיצרו כל גרף שמדגים ומראה נכונה את מה שזיהיתם מהנתונים לפי השאלות המנחות כמובן.

בסיום תעבירו אליי את כל הקבצים .